## Slide 1: Task 1 Introduction to the MHC-PMS, First analysis
Gruppe Schwarz, 01.10.2015

## Slide 2: 1. Zielbenutzer
Patient
Medizinisches Personal
  Ärzte
  Pflegende
  Sozialarbeiter
  Spitex
Administratives Personal
  Rezeption
  Management
Systemverwalter

## Slide 3: 2. Schlüsselfunktionen
Terminplanung
Medizinisches Verordnungswesen (Medikation, Behandlungen / Therapie)
Psychologische Verlaufsdokumentation
Datenauswertung

## Slide 4: 3. Kritische Erfolgsfaktoren
Datenschutz (Login, Berechtigungen)
Ausfallsicherheit
Stammdatenverwaltung
Multiuserfähig
Performance
Support
Akzeptanz beim Endbenutzer

## Slide 5: Task 2 SE Process
Gruppe Schwarz, 01.10.2015

## Slide 6: Plan driven or Agile?
Plan
+ | -
Detaillierte langfristige Planung | Wenig Flexibilität für Änderungen
Der Kunde kennt es | Viel Projektoverhead zu Beginn
Klare Terminkommunikation | Nicht Agil

## Slide 7: Plan driven or Agile?
Agile
+ | -
Hohe Flexibilität für Änderungen | Langfristige Planung schwierig
Spezifizierung dann wenn nötig | Stärkere Abhängigkeit vom Teamknowhow
Geringeres Risiko für den nächsten Schritt | Kunde kennt es nicht
Lauffähige Zwischenversionen | 
Fortlaufende Rückmeldungen vom Kunden | 
Engere Zusammenarbeit mit Kunde | 

## Slide 8: Plan driven or Agile?
Weil wir viele Änderungen während des Projektes erwarten wählen wir:
Agile

## Slide 9: Prozessmodell

## Slide 10: Projektrichtlinien
Projektbeginn: 25.09.2015
Enddatum: 22.01.2016
Projektressourcen: Beliebige Anzahl fachlich und menschlich qualifizierter Mitarbeiter, beliebiges Budget, beliebige Infrastruktur.
6 Iterationen

## Slide 11: 1. Iteration System
Aktivität
  Architektur, Benutzerauthentifizierung, Navigation
Ziel
  Die Softwarearchitektur ist definiert und aufgesetzt
  Benutzer können sich anmelden und Navigieren
Aufgaben
  Softwarearchitektur definieren, umsetzen
Ergebnisse
  Umgesetzte Softwarearchitektur auf mehreren Umgebungen (Test, Int, Prod) mit Login und Navigation

## Slide 12: 2. Iteration Terminplanung
Aktivität
  Terminlanung
Ziel
  Terminplanung ist implementiert
Aufgaben
Ergebnisse
Jonas

## Slide 13: 3. Iteration Medizinisches Verordnungswesen
Aktivität
Ziel
Aufgaben
Ergebnisse
Amin

## Slide 14: 4. Iteration Psychologische Verlaufsdokumentation
Aktivität
Ziel
Aufgaben
Ergebnisse
Mete

## Slide 15: 5. Iteration Datenauswertung
Aktivität
Ziel
Aufgaben
Ergebnisse
Marwin

## Slide 16: 6. Iteration Optimierung
Aktivität
Ziel
Aufgaben
Ergebnisse
Carole

## Slide 17: Relationships
Michel
the relation among outputs of different activities
▶the required interaction with your stakeholders (= customer, users, management) and development team (= you) and required interaction