## Slide 1: Task 1 Introduction to the MHC-PMS, First analysis
Gruppe Schwarz, 01.10.2015

## Slide 2: 1. Zielbenutzer
Patient
Medizinisches Personal
  Ärzte
  Pflegende
  Sozialarbeiter
  Spitex
Administratives Personal
  Rezeption
  Management
Systemverwalter

## Slide 3: 2. Schlüsselfunktionen
Terminplanung
Medizinisches Verordnungswesen (Medikation, Behandlungen / Therapie)
Psychologische Verlaufsdokumentation
Datenauswertung

## Slide 4: 3. Kritische Erfolgsfaktoren
Datenschutz (Login, Berechtigungen)
Ausfallsicherheit
Stammdatenverwaltung
Multiuserfähig
Performance
Support
Akzeptanz beim Endbenutzer

## Slide 5: Task 2 SE Process
Gruppe Schwarz, 01.10.2015

## Slide 6: Plan driven or Agile?
Plan
+ | -
Detaillierte langfristige Planung | Wenig Flexibilität für Änderungen
Der Kunde kennt es | Viel Projektoverhead zu Beginn
Klare Terminkommunikation | 

## Slide 7: Plan driven or Agile?
Agile
+ | -
Hohe Flexibilität für Änderungen | Langfristige Planung schwierig
Spezifizierung dann wenn nötig | Stärkere Abhängigkeit vom Teamknowhow
Geringeres Risiko für den nächsten Schritt | Kunde kennt es nicht
Lauffähige Zwischenversionen | 
Fortlaufende Rückmeldungen vom Kunden | 
Engere Zusammenarbeit mit Kunde | 

## Slide 8: Plan driven or Agile?
Weil wir viele Änderungen während des Projektes erwarten wählen wir:
Agile

## Slide 9: Prozessmodell

## Slide 10: Projektrichtlinien
Projektbeginn: 25.09.2015
Enddatum: 22.01.2016
Projektressourcen: Beliebige Anzahl fachlich und menschlich qualifizierter Mitarbeiter, beliebiges Budget, beliebige Infrastruktur.
6 Iterationen mit 2 Wochen Länge

## Slide 11: 1. Iteration System
Aktivität
  Architektur, Benutzerauthentifizierung, Navigation
Ziel
  Die Softwarearchitektur ist definiert und aufgesetzt
  Benutzer können sich anmelden und Navigieren
Aufgaben
  Softwarearchitektur definieren, umsetzen
Ergebnisse
  Umgesetzte Softwarearchitektur auf mehreren Umgebungen (Test, Int, Prod) mit Login und Navigation

## Slide 12: 2. Iteration Terminplanung
Aktivität
  Terminplanung
Ziel
  Terminplanung ist implementiert
Aufgaben
  Funktionalitäten der Terminplanung definieren und umsetzen
Ergebnisse
  Implementierte Terminplanung mit Funktionen wie Drop-In und mehrere Standorte

## Slide 13: 3. Iteration Medizinisches Verordnungswesen
Aktivität
  Medikamente und Behandlungen verordnen
Ziel
  Die Verordnung von Medikamente und Behandlungen in Software erfüllen.
Aufgaben
  Verschreibung von Medikamenten/Behandlungen implementieren.
  Jeweilige Gebrauchsanweisung von Medikamente implementieren.
Ergebnisse
  Ein Rezept von Medikamente/Behandlungen für jeweilige Patienten.

## Slide 14: 4. Iteration Psychologische Verlaufsdokumentation
Aktivität
  Psych. Verlaufsdok. führen, Zugriffsmöglichkeiten, Arbeitsunterlage bereitstellen
Ziel
  Verdeutlichung der zeitlichen Veränderungen
  Entwicklung der Erkrankung + Massnahmen
Aufgaben
  Patient im Zeitverlauf abbilden, Rechtevergabe, Therapiestandards
Ergebnisse
  klinische Arbeit unterstützen durch Visualisierung des Behandlungsprozesse, Datensicherheit

## Slide 15: 5. Iteration Datenauswertung
Aktivität
  Verschiedene Datenauswertungen
Ziel
  Die benötigten Datenauswertungen sind evaluiert und implementiert
Aufgaben
  Datenauswertungen definieren, umsetzen
Ergebnisse
  Konfigurierbares Auswertungsframework mit implementierten Datenauswertungen

## Slide 16: 6. Iteration Optimierung
Aktivität
Ziel
Aufgaben
Ergebnisse
Carole

## Slide 17: Relationships
Aktive Kommunikation zwischen den Entwicklern und dem Kunden aufrecht erhalten
  Feedbacks einholen
  Aktueller Projektstand dem Kunden Präsentieren.
  Neue Kundenwünsche evaluieren und mit einbeziehen
  Kundenwünsche validieren
  Design und Aufbau festlegen, eventuell neu anpassen
  Der Kunde und die Entwickler sollen immer auf dem aktuellen Projektstand mit den aktuellen Produkte- Requirements gehalten werden, so dass am Ende das vom Kunde gewünschte Produkt entwickelt wurde.